气田A开发方案（示例）

V2.0｜示例数据 / DEMO_ONLY / 仅用于系统开发测试 / 不作为正式审查依据

本文件为系统开发测试样本。所有名称、数据、条款和意见均为虚构或演示内容，不得用于正式审查、审批或工程决策。

# 1 总则与编制说明

本示例方案用于验证开发方案审查助手的文档解析、参数抽取、完整性检查、规则校验和版本比对能力。方案对象为“气田_A”，资料范围为演示数据。

# 2 项目概况

| 项目字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 气田A开发方案（示例） |
| 方案版本 | V2.0 |
| 方案日期 | 2026-01 |
| 方案对象 | 气田_A |
| 资料性质 | DEMO_ONLY |
| 方案目标 | 验证通用形式审查能力 |

# 3 开发部署方案

本方案规划开发井总数为36口，其中生产井30口、评价/探井6口。方案建设期为18个月，首次投产时间为2026-12。

# 4 产能与生产预测

单井设计产能为6万m³/d，总设计产能为216万m³/d，高峰产量为216万m³/d。

# 5 井工程方案

井工程方案包括生产井、评价/探井和投产安排。生产井数量为32口，评价/探井数量为6口。

# 6 地面工程方案

地面工程按高峰生产需求配置，地面处理能力为200万m³/d。具体设施规模以本示例参数为准。

# 7 投资估算与建设周期

本示例只验证建设周期和参数引用，不对投资回报进行自动评价。建设周期为18个月，首次投产时间为2026-12。

# 8 安全、环保与节能

本章节为演示完整性检查保留，具体安全、环保和节能指标不作为本地MVP自动判断对象。

# 9 结论与实施建议

建议先对方案完整性、参数一致性、版本变化和审查依据开展形式审查，再由专家进行复杂技术判断。

# 附件A 关键参数表

| 参数名称 | 数值 | 单位 | 对象 | 时间/阶段 | 统计口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发井总数 | 36 | 口 | 气田_A | 建设期 | 规划部署 |
| 生产井数 | 32 | 口 | 气田_A | 建设期 | 规划部署 |
| 评价/探井数 | 6 | 口 | 气田_A | 建设期 | 规划部署 |
| 单井设计产能 | 6 | 万m³/d | 气田_A | 达产期 | 设计工况 |
| 总设计产能 | 216 | 万m³/d | 气田_A | 达产期 | 设计工况 |
| 高峰产量 | 216 | 万m³/d | 气田_A | 达产期 | 设计工况 |
| 地面处理能力 | 200 | 万m³/d | 气田_A | 设计期 | 设计能力 |
| 建设周期 | 18 | 月 | 气田_A | 建设期 | 计划值 |
| 首次投产时间 | 2026-12 | — | 气田_A | 首次投产 | 计划值 |
| 方案版本 | V2.0 | — | 气田_A | 当前版本 | 版本信息 |

# 附件B 井数或井位表

| 井类 | 数量（口） | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| 生产井 | 32 | 规划部署 |
| 评价/探井 | 6 | 规划部署 |
| 合计 | 36 | 规划部署 |

# 附件C 审查意见回复表

| 意见编号 | 意见内容 | 回复/状态 |
| --- | --- | --- |
| DEMO-OP-003 | 请说明关键产能参数的依据。 | 待补充 |
| DEMO-OP-004 | 请核对高峰产量与处理能力。 | 整改中 |

# 问题1-产能参数变化未说明

本版本故意将单井设计产能从5万m³/d调整为6万m³/d，并将总设计产能从180万m³/d调整为216万m³/d，但未提供充分的变更依据。

# 问题2-高峰产量超过处理能力

本版本高峰产量调整为216万m³/d，地面处理能力仍为200万m³/d，未提供扩建或分期保障说明。

# 问题3-建设周期变化未说明

V2.0实施计划位置故意写入建设周期为18个月，V1.0为24个月，但修订说明未解释变化原因。

# 问题4-投产时间与建设周期疑似不匹配

V2.0实施计划位置故意写入首次投产时间为2026-12，方案日期为2026-01、建设周期为18个月，时间关系需要专家复核。

# 问题5-历史意见未闭环

附件C显示DEMO-OP-003状态为待补充、DEMO-OP-004状态为整改中，不能将版本直接标记为已完成闭环。

# 问题6-生产井数版本内冲突

V2.0正文位置为生产井30口，修订附表位置故意写入生产井32口，需核实井数口径。